# World Lottery 프로젝트 기획 문서

# 1. 프로젝트 개요

실물 제품을 경품으로 하는 복권 시스템을 Web3 및 WorldID 기술을 활용하여 구현합니다. 추첨 과정의 투명성과 응모자의 중복 참여 방지를 통해 신뢰성을 확보하고, 기존 복권 시스템의 단점을 극복하는 것을 목표로 합니다.

핵심 동기: 9억 원짜리 집을 3,000원짜리 복권으로 만들어 15억 원의 복권 기금을 모금한 사례에서 착안하여, 실물 자산 유동화 및 새로운 형태의 마켓 플레이스 가능성을 모색합니다. (단, 한국 법률상 도박법 저촉 가능성 인지. 본 문서는 기술적 시도 및 개념 증명(PoC)을 위한 기획이며 실제 배포 및 운영은 법적 검토를 전제로 합니다.)

# 2. 시스템 특징 및 기술 요소

| 특징 | 설명 | 기술 요소 |
| --- | --- | --- |
| 어뷰징 방지 | WorldID를 통한 1인 1참여 보장 (World ID 인증) | WorldID, Nulifier |
| 추첨 투명성 | 판매자의 비밀키와 응모자의 다중 서명 기반 난수 생성 | Keccak256, WorldID 다중 서명 |
| 신뢰 불필요 거래 | 당첨 NFT와 실물 상품 교환 시 모금액 락업 및 스마트 컨트랙트 활용 | NFT, 스마트 컨트랙트 (LN 기반 신뢰 불필요한 방식 고려) |
| 다양한 응모 형태 | 복권(유료) 및 레플리카(무료) 모델 지원 | 스마트 컨트랙트 매개변수 설정 |

# 3. 참여자 역할 및 프로세스

## 3.1 판매자 역할

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 상품 등록 | 실물 제품을 경품으로 등록하고 다음 정보 제시: |
|  | - 비밀키(S) (hash(S)로 마켓에 등록) 또는 오라클 사용 |
|  | - 당첨 인원, 응모당 금액, 목표액, 만료 기간 |
| 응모 형태 설정 | - 복권 (ex. 응모금액 3,000원, 목표액 9억 원) |
|  | - 레플리카 (ex. 응모금액 0원, 목표액 0원) |
| 상품 지급 | 경품 추첨 후 당첨자에게 온/오프라인으로 실물 상품 지급 |

## 3.2 응모자 역할

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 상품 확인 | 원하는 상품 및 판매자가 제시한 Hash(S) 확인 |
| 인증 및 예치 | WorldID 인증 제시 (Nulifier 사용), 응모 금액 예치 |
| 당첨 번호 발급 | 응모 순서대로 Index 발급 |
| 경품 지급 선택 | 판매자의 경품 오프라인 지급 후 다음 중 하나 선택: |
|  | 1. 모금액을 판매자에게 넘기기 |
|  | 2. 전체 환불 진행 (타임락 만료 시점에 가능) |

# 4. 핵심 로직 상세

## 4.1. WorldID 인증 및 Nulifier 사용

| 용도 | 설명 |
| --- | --- |
| WorldID | 판매자 및 응모자의 시장 참여 자격 증명 (1인 1계정) |
| Nulifier | hash(worldID + contractID)로 생성되며, 각 추첨마다 고유 action으로 취급하여 개별 Nulifier 사용. 중복 사용 시 실행 거부. |

## 4.2. 경품 추첨 난수 생성 및 당첨자 선정

- 난수 생성 시드 (randseed):
randseed = keccak256({비밀키}(S) + {응모자들의 worldID 다중 서명 값})

  - 판매자의 비밀키 공개와 모든 응모자의 WorldID 다중 서명 값을 결합하여 예측 불가능성을 높입니다.

- 당첨자 Index:
당첨자 {index} = randseed % {totalIndex}

  - totalIndex는 총 응모자 수입니다.

## 4.3. 경품 지급 및 모금액 락업

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 추첨 전 위험 | 모금액이 추첨 시점에 판매자에게 지급되면 판매자가 잠수할 경우 응모자가 보상을 받지 못할 수 있음. |
| 해결 방안 | 당첨자에게 모금액을 락업하여 지급 (기간은 여유롭게 설정) |
| 교환 방식 | 당첨자에게 NFT 민팅(교환권). 모금액은 NFT에 락업. 판매자의 실물 상품과 당첨자의 NFT가 물물교환(스마트 컨트랙트 기반) 방식으로 진행. |

## 4.4.1. 상품 등록 및 당첨자 선정 use case descriptions

| 판매자 | 응모자 | 시스템 |
| --- | --- | --- |
| 상품 및 거래 정보 등록 |  | 상품 정보 저장 |
|  | 정보 확인 후 응모 | 응모자 별 Nulifier저장 응모액 락업 및 일정 비율 환수 |
|  |  | 추첨 로직 만족 시 추첨 진행 |
| 판매자 제시 데이터: 목표액, 당첨권 별 금액, 만료 기간 응모자 제시 데이터: World ID, 응모금 지급 시스템 로직: Nulifier 기반으로 중복 응모 및 어뷰징 방지, 오라클or비밀키를 통한 공정 추첨 온체인 공개 |  |  |

## 4.4.2. 당첨자 경품 지급 use case descriptions

| 판매자 | 당첨자 | 시스템 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 당첨자에게 NFT 민팅 판매자-당첨자 월드챗 연결 |
|  | NFT 및 모금액 수령 | 모금액 |
| 상품 전달 | NFT 및 모금액 판매자 전달 | 서비스 종료 |
| 직접 시연 목표: 상품 제시 → 응모 → 추첨 → 상품 지급 → 판매자 모금액 지급 |  |  |

## 4.5. 경품 지급 보장 로직 (내쉬 균형 기반 MAD 메커니즘)

# 신뢰할 수 있는 제3자(에스크로, 오라클) 없이 판매자와 당첨자 양측의 정직한 행동을 유도하기 위해 '협조하지 않으면 둘 다 손해를 본다'는 내쉬 균형(Nash Equilibrium) 구조를 도입합니다. 이는 블록체인이 오프라인 배송을 확인할 수 없는 오라클 문제를 경제적 유인으로 해결하는 접근법입니다.

# 핵심 해결책: 상호 확증 파괴(Mutually Assured Destruction, MAD) 모델

# 분쟁 발생 시 자금 전액을 소각(Burn)하거나 기부하는 방식을 도입하여, 어느 한쪽이라도 부정 행위를 하면 아무도 돈을 가져갈 수 없게 만듭니다.수정된 경품 지급 프로세스 (PoC 레벨 제안)

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 1. 준비 단계 (담보 설정) | 판매자: 경품 등록 시, **보증금(예: 경품 가격의 10~20%)**을 모금액과 함께 컨트랙트에 락업(Lock-up)합니다. (판매자에게도 잃을 것이 있게 만듦) |
| 2. 당첨 및 발송 | 당첨자: 선정되며 (NFT + 모금액 락업 상태 유지). 판매자: 당첨자에게 실물 물건을 발송합니다. |
| 3. 수령 및 확정 (갈림길) | CASE A: 정상 거래 (Happy Path) 1. 당첨자가 물건 확인 후 confirmReceived() 함수 호출. 2. 결과: 모금액 + 보증금 전액이 판매자에게 전송되며 거래 종료. |
|  | CASE B: 분쟁 발생 (Dispute) 1. 당첨자가 정해진 기간(예: 7일) 내에 confirmReceived()를 호출하지 않음. 2. 판매자: 7일 후 claimDispute()를 호출 가능. 3. 결과: 모금액 및 판매자 보증금 전액이 **제3의 주소(ex.기부 주소)로 전송(Burn)**됩니다. |

# 게임 이론 기반 로직 성립 이유

- 악의적 판매자 (물건 미발송) 방지:

  - 당첨자가 수령 확인(confirmReceived)을 절대 누르지 않음.

  - 판매자가 claimDispute를 호출해도 자금은 소각되므로, 자신의 보증금을 잃게 됩니다.

  - 결론: 판매자는 정직하게 물건을 보내는 것이 경제적으로 이득입니다.

- 악의적 당첨자 (물건 수령 후 수령 확인 거부) 방지:

  - confirmReceived를 안 눌러도 당첨자는 락업된 모금액을 가질 수 없으며 환불도 불가함.

  - 판매자가 claimDispute를 호출하면 당첨자는 아무런 이득 없이 자금이 소각되는 결과를 초래합니다.

  - 방어 기제: 당첨자도 당첨 시 소액의 보증금을 걸거나, World ID 평판과 연계하여 부정 행위의 유인을 더욱 낮출 수 있습니다.

발표용 핵심 요약 (Dominant Strategy)

- 전제: 블록체인은 오프라인 배송을 확인할 수 없는 '오라클 문제'가 존재합니다.

- 해결책 (MAD): 상호 확증 파괴(Mutually Assured Destruction) 모델을 스마트 컨트랙트에 구현합니다.

- 구현: 판매자는 보증금을 걸고, 분쟁 시 자금은 **전액 소각(Burn)**됩니다.

- 결론: 이 구조 하에서 판매자와 당첨자 모두 자신의 이익을 위해 **'정직하게 행동하는 것'**이 **유일한 합리적 선택(Dominant Strategy)**이 됩니다.

# 5. 법적 검토 및 확장 모델

| 검토 사항 | 전략 |
| --- | --- |
| 도박법 저촉 | 1. 개념 증명(PoC) 시도: 실제 배포 없이 기술적 가능성만 검증. |
|  | 2. Polymarket 모델: '알빠노' 전략으로 복권 및 리셀 기능 Merge. |
| 복권 모델 | 복권 1:N: N명 중 1명 당첨 (판매자가 금액 설정) |
| 리셀 모델 | 리셀 N:M: N명 중 M명 당첨 (판매자가 비율 설정). 당첨자에게 NFT 민팅 발급, NFT는 교환권으로 거래 가능. |

# 6. 개발 로드맵 및 역할 분담

## 6.1. 기술 요소 및 담당 역할

| 역할 | 담당자 | 기술 요소/작업 내용 |
| --- | --- | --- |
| 기획/BE | 오창현 | WorldID 연동 서비스 기획 및 로직 설계 SIWE(이더리움 지갑 로그인)를 통한 백엔드 회원 관리 |
| 체인링크/오라클/토큰기획 | 권상현 | Chainlink VRF 추첨 연동, 오라클 연결, 토큰 기획 |
| FE/월드챗 | 박훈일 | 프론트엔드 개발, World Chat 연동 (당첨자/판매자 연결, 모금액 역할) |
| 컨트랙트/로컬 | 박준형 | Contract 개발, 로컬 환경에서 제품 등록, 응모, 추첨, 상품 지급, 판매자 모금액 지급 구현 |

## 6.2. 구현 순서

- Contract 개발 (제품 등록, 응모, 추첨, 상품 지급, 판매자 모금액 지급 로직)

- 현장에서 제품 등록, 응모, 추첨, 상품 지급의 전체 플로우 시연 완료.

- WorldID 재단에 일정 비율 환수 로직 고려 (응모 시점마다)

## 6.3. 핵심 개발 사항 모델링(MVP Scope)

개발팀의 명확한 협업을 위해 스마트 컨트랙트의 상태(State) 변화를 기준으로 개발 범위를 확정.

A. 스마트 컨트랙트 상태 머신 (LotteryStatus Enum)

LotteryStatus Enum을 정의하고 이 흐름대로만 사용자 인터페이스(UI)가 통제되도록 개발.

| Enum 값 | 상태 (한글 명) | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1. OPEN | 모집 중 | 판매자가 생성, 참여자 World ID 검증 및 ETH 입금 (Enter) 가능. |
| 2. CLOSED | 마감/추첨 대기 | 목표 인원 또는 만료 시간 도달. 추가 참여 불가. |
| 3. CALCULATING | 추첨 중 | 랜덤값 생성 및 당첨자 선정 함수 (pickWinner) 실행. |
| 4. WAITING_DELIVERY | 배송 대기 | 당첨자 선정 완료. 판매자가 실물 물건을 발송할 준비 단계. |
| 5. SHIPPED | 발송 완료 | 판매자가 "물건을 보냈다"는 트랜잭션 전송. (판매자 보증금 락업 확인 단계) |
| 6. COMPLETED | 정상 종료 | 당첨자가 수령 확인 함수 (confirmReceived) 호출. 모금액 + 보증금이 판매자에게 전송. |
| 7. DISPUTED | 분쟁/소각 | 타임락 경과 후 판매자가 분쟁 해결 함수 (claimDispute) 호출. 전액 0x00...0(소각) 주소로 전송. |

B. 핵심 데이터 구조 (Struct)

스마트 컨트랙트에서 관리해야 할 주요 데이터 구조를 정의.

| Struct 명 | 필드 (Key) | 타입 (예시) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lottery | seller | address | 복권 판매자 지갑 주소 |
|  | winner | address | 당첨자 지갑 주소 (선정 후) |
|  | entryPrice | uint256 | 응모당 금액 (ETH 또는 토큰) |
|  | totalEntries | uint256 | 총 응모자 수 |
|  | randomSeed | bytes32 | 난수 생성 시드 (추첨 투명성 확보용) |
|  | depositAmount | uint256 | 판매자가 건 보증금 금액 |
|  | state | Enum | 현재 복권의 상태 (LotteryStatus) |
| Participant | walletAddress | address | 응모자 지갑 주소 |
|  | nullifierHash | bytes32 | World ID 기반 중복 방지 해시 값 (nullifierHash) |

## 개발 일정 및 역할 분담

| 요일 | 박준형 | 박훈일 | 오창현 | 권상현 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공통목표: 목요일까지 모든 기능 개발 완료. 금요일은 리팩토링, 영상촬영 및 문서화 |  |  |  |  |
| 화요일 | Lottery Struct 및 Enum 상태 정의. createLottery(보증금), enterLottery 구현. 핵심: claimDispute (소각 로직) 구현. | Next.js + RainbowKit 세팅. Listing/Detail/MyPage 페이지 구성. World ID 위젯(IDKit) 연동 테스트. | Worldcoin Developer Portal App 생성, Action ID 발급. FE팀(박훈일)에게 App ID 전달. SIWE 백엔드 필요 여부 재검토. | World Chain Testnet에 Chainlink VRF 지원 여부 즉시 확인. 지원 불가 시: Keccak256 기반 자체 랜덤 로직 구현 및 검증 코드 작성으로 전환. |
|  |  |  | App ID: app_e2450f5bc088f6a7ec6600ba2ba7e08a Action ID: enterlottery |  |
| 수요일 | Chainlink VRF 불가 시, block.prevrandao + WorldID 해시 로직 구현. pickWinner 함수 구현 및 테스트넷 배포. FE팀에게 ABI/Contract Address 전달. | Contract 함수 연결 (Write: 응모, 수령확인 / Read: 상태 조회). 상태별 UI 분기 (판매자: '발송', 당첨자: '수령확인' 버튼 노출). | 박준형과 MAD 로직 테스트 케이스 작성. 발표자료 초안 작성: "왜 MAD인가?" 도표 그리기. | 핵심 역할: "판매자가 튀었을 때 정말 돈이 소각되는가?" 검증하는 테스트 스크립트 작성 (발표 근거). |
| 목요일 | 가스비 최적화 (불필요한 Loop 제거). * 예외 처리 (require 구문 메시지 명확화). | World Chat: 구현 힘들면 "판매자 텔레그램 링크 노출" 등으로 대체 고려. 로딩 인디케이터, 트랜잭션 성공/실패 토스트 메시지 구현. | 발표 장표 완성 (4.5. MAD 로직 강조). 시연 시나리오(큐시트) 작성. | FE-Contract 연동 시 발생하는 버그 사냥 (QA). 데모용 데이터 (가짜 복권, 가짜 참여자 계정) 준비. |
| 금요일 | * 시연 중 컨트랙트 트랜잭션 발생 및 Etherscan 확인 담당. | * 시연 영상 화면 녹화 (Happy Path & Bad Path). | 발표 자료 완성, 심사위원 Q&A 대응 전략 수립. | * 시연 보조 (노트북 2대 준비: 판매자 화면, 구매자 화면). |

## Mini App WorldCoin Developer Portal 주소

https://developer.worldcoin.org/teams/team_b210f87a65e5bf063639b0528cb38d8f/apps/app_e2450f5bc088f6a7ec6600ba2ba7e08a/configuration

개발 전 월드코인 idkit 설치 필요
npm install @worldcoin/idkit

월드코인 인증 액션(enterLottery) 리액트 소스코드

| // (If using Next.js - IDKitWidget must be run on client) "use client" import { IDKitWidget, VerificationLevel } from '@worldcoin/idkit' // TODO: Calls your implemented server route const verifyProof = async (proof) => { throw new Error("TODO: verify proof server route") }; // TODO: Functionality after verifying const onSuccess = () => { console.log("Success") }; // ... <IDKitWidget app_id="app_e2450f5bc088f6a7ec6600ba2ba7e08a" action="enterlottery" // On-chain only accepts Orb verifications verification_level={VerificationLevel.Orb} handleVerify={verifyProof} onSuccess={onSuccess}> {({ open }) => ( <button onClick={open} > Verify with World ID </button> )} </IDKitWidget> |  |
| --- | --- |

## 온체인 Verify Proof 소스코드(예시)

| // example_verify.sol function _exampleVerifyAndExecute( address signal, uint256 root, uint256 nullifierHash, uint256[8] calldata proof ) public { // Check Uniqueness if (nullifierHashes[nullifierHash]) revert InvalidNullifier(); // Verify User has a valid World ID worldId.verifyProof( root, groupId, // set to "1" in the constructor abi.encodePacked(signal).hashToField(), nullifierHash, externalNullifierHash, proof ); nullifierHashes[nullifierHash] = true; // Finally, execute your logic here, knowing the user is verified } Note: This is just an example. Full implementation requires deploying a smart contract and making a transaction See an end to end example: https://github.com/worldcoin/world-id-onchain-template |  |
| --- | --- |

## 월드코인 미니앱 개발 참고 문서 링크:

https://medium.com/onchain-kr/world-mini-app-%EC%B2%AB%EA%B1%B8%EC%9D%8C-15%EB%B6%84-%EB%A7%8C%EC%97%90-hello-world-%EB%9D%84%EC%9A%B0%EA%B8%B0-012f3aaee2b2

https://youtu.be/QJ0htHP6lb0?si=Vdg5-lq2bX7etzWe